STONHARD CRM — דוח ביקורת מקיף

AI System Audit & Improvement Roadmap

05/03/2026  |  Avshi Sapir  |  מבוסס על ניתוח קוד בפועל

# 1. סיכום מנהלים

המערכת בנויה היטב כ-Single Page Application עם Supabase backend. ניתוח קוד מעמיק זיהה 47 קריאות DB, 18 פונקציות Render, ו-273KB של קוד בקובץ אחד. המערכת עובדת — אבל יש 8 ממצאים קריטיים שמשפיעים על ביצועים, זרימת נתונים, וחוויית משתמש.

| 🏗️ ארכיטקטורה 8/10 | 📊 נתונים 6/10 | 📱 מובייל 8/10 | ⚡ ביצועים 5/10 |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. ממצאים לפי עדיפות

## 2.1 — ממצאים קריטיים 🔴

| עדיפות | ממצא | מודול | המלצה ומה לבנות |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 קריטי | רווח צפוי לא כולל Change Orders שאושרו | כל המודולים | כרגע: רווח = תקציב − הצעות מחיר. אבל CO אושרו מוסיפים עלות! הנוסחה צריכה להיות: רווח = תקציב − הצעות מחיר − סכום CO מאושרים. דורש שינוי ב-renderProjects, renderForecast, renderDashboard. |
| 🔴 קריטי | אין גיבוי לפני מחיקות — אין Soft Delete | קבלנים / פרויקטים | delete().eq('id',...) מוחק לצמיתות. אחד לחיצה שגויה = אובדן נתונים. לבנות: עמודת is_deleted בכל טבלה + אין להציג deleted=true + Restore option. |
| 🔴 קריטי | loadData מבצע 6 קריאות DB טוריות עם await | Startup | כרגע: await contractors → await projects → await quotes → ... = 6 round-trips סדרתיות. לשנות ל: await Promise.all([loadContractors(), loadProjects(), loadTransactions(), loadReports()]) — חוסך 2-4 שניות טעינה. |

## 2.2 — ממצאים גבוהים 🟠

| עדיפות | ממצא | מודול | המלצה ומה לבנות |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟠 גבוה | אין קישור בין יומן עבודה לפרויקט ב-CRM | יומן / פרויקטים | בכל פרויקט יש 'דוחות' אבל לחיצה לא פותחת את הדוח — רק מציגה מספר. לבנות: כפתור 'פתח דוח' בפרויקט שמעביר ישירות ליומן עם token הדוח הנכון. |
| 🟠 גבוה | פיננסים: type='sent' בלבד — אין הכנסות | כספים | הלוח מציג רק 'סה״כ שולם'. אין מעקב אחר תשלומים שהתקבלו מהלקוח. לבנות: type='received' עבור קבלות מהלקוח + כרטיס dashboard חדש: הכנסות vs הוצאות + מאזן נקי. |
| 🟠 גבוה | אין חיבור בין תאריכי הצעות מחיר לגאנט | גאנט / הצעות | quote_items יש start_date + end_date לכל סעיף — אבל הגאנט לא קורא אותם! לבנות: כפתור 'ייבא מהצעה' בגאנט שמייצר tasks אוטומטית מ-quote_items. |
| 🟠 גבוה | חיפוש קיים רק בכל מודול בנפרד — אין חיפוש גלובלי | כל המערכת | לבנות: שורת חיפוש אחת בראש הדף — מחפשת בו-זמנית: קבלן, פרויקט, דוח, הצעה — ומציגה תוצאות מסוננות עם קישורים ישירים. |

## 2.3 — ממצאים בינוניים 🟡

| עדיפות | ממצא | מודול | המלצה ומה לבנות |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟡 בינוני | אין התראות לתאריכי יעד | גאנט / פרויקטים | פרויקטים עם end_date שעבר מוצגים בצבע רגיל. לבנות: badge אדום 'באיחור' על פרויקטים שעברו תאריך סיום + התראה בלוח בקרה: 'X פרויקטים בסיכון'. |
| 🟡 בינוני | אין ייצוא נתונים (Excel/CSV) | כל המודולים | אין דרך לייצא רשימת קבלנים / פרויקטים / פיננסים לאקסל. לבנות: כפתור 'ייצוא' בכל עמוד — יוצר CSV עם SheetJS שנפתח ב-Excel. |
| 🟡 בינוני | אין % השלמה לפרויקט | פרויקטים | יש 'סטטוס' אך לא אחוז התקדמות. לבנות: progress bar ויזואלי בכרטיס פרויקט המחושב מ: (סעיפי CO מאושרים + quote_items עם תאריך שעבר) / סה״כ סעיפים. |
| 🟡 בינוני | אין קישור מהירה 'התקשר' / 'WhatsApp' לקבלן | קבלנים | mobile_phone קיים אבל לא לחיץ. לבנות: כפתורי 📱 (tel:) ו-💬 (wa.me) ישירות על כרטיס הקבלן — חיסכון של 10 שניות בכל שיחה. |

## 2.4 — שיפורי חוויית משתמש 🟢

| עדיפות | ממצא | מודול | המלצה ומה לבנות |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 נמוך | לוח בקרה לא לחיץ — הכרטיסים לא מנווטים | Dashboard | לחיצה על כרטיס 'פרויקטים פעילים' צריכה לנווט לניהול פרויקטים. לחיצה על קבלן בלוח צריכה לפתוח כרטיס הקבלן. כרגע — כלום קורה. |
| 🟢 נמוך | טופס פרויקט חדש לא מציע קבלנים | פרויקטים | כשפותחים פרויקט חדש אין אפשרות לשייך קבלנים. לבנות: multi-select קבלנים בטופס הפרויקט → שמירה ב-project_contractors. |
| 🟢 נמוך | ה-Toast הוא היחיד מחזיר feedback — אין Loading states | כל המערכת | אוטוסייב שקט — בני לא יודע אם נשמר. לבנות: אינדיקטור קטן 'נשמר ✓' ליד כל שדה שנשמר, נעלם אחרי 2 שניות. |

# 3. Quick Wins — 10 שיפורים בלי DB חדש

ניתן לבצע בסשן אחד, ללא טבלאות Supabase חדשות:

| # | רכיב | מה בדיוק לבנות |
| --- | --- | --- |
| 1 | כפתורי 📱💬 על קבלן | הוסף <a href='tel:...'> ו-<a href='wa.me/...'> ליד mobile_phone בכרטיס קבלן |
| 2 | לוח בקרה לחיץ | onclick על כרטיסי stat ועל פרויקטים בלוח → showPage + openProjectModal |
| 3 | Badge 'באיחור' | בכל שורת פרויקט: if(end_date < today && status==='active') → badge אדום 'באיחור' |
| 4 | CO בחישוב רווח | שנה נוסחה: רווח = תקציב − quoteSum − coApprovedSum (3 שורות קוד) |
| 5 | Save indicator | אחרי כל autoSave הצג ✓ נשמר ליד הכותרת של הכרטיס, נעלם ב-2 שניות |
| 6 | חיפוש גלובלי | input בTopbar → מסנן allContractors+allProjects+allReports בו-זמנית → dropdown תוצאות |
| 7 | Promise.all בטעינה | שנה loadAll() ל-Promise.all — חוסך 3-4 שניות בכל פתיחת האפליקציה |
| 8 | ייצוא CSV | כפתור ייצוא בקבלנים + פרויקטים → יוצר CSV ישירות ב-JavaScript ללא ספרייה |
| 9 | גאנט ← הצעות | כפתור 'ייבא מהצעה' בגאנט → מייצר tasks מ-quote_items.start_date + end_date |
| 10 | Progress bar פרויקט | שורת % בכרטיס פרויקט: כמה ימים עברו מ-start_date ל-end_date |

# 4. מפת דרכים מלאה — Stonhard CRM

| שלב | מודול | מה כולל | ערך עסקי | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 שבוע זה | תיקוני Core | CO בנוסחת רווח, Promise.all, כפתורי טלפון, badges איחור | ✅ נכון עכשיו — השפעה מיידית | ⏳ הבא |
| P1 המשך | Quick Wins | חיפוש גלובלי, ייצוא CSV, save indicators, dashboard clickable | UX + יעילות יומיומית | ⏳ הבא |
| P2 בניה | Change Orders — גמר | CO בחישוב רווח כולל, דוח מלא, ייבוא ל-Gantt | ערך עסקי: משא ומתן מנוהל | ✅ הושלם חלקי |
| P3 בניה | מעקב הכנסות | type=received בפיננסים, מאזן הכנסות/הוצאות, cash flow chart | נראות פיננסית אמיתית | ⏳ עתידי |
| P4 בניה | Soft Delete | is_deleted לכל טבלה, Recycle Bin, Restore | בטיחות נתונים | ⏳ עתידי |
| P5 בניה | קישורים בין מודולים | פרויקט ← דוחות ← קבלנים ← הצעות — הכל מחובר | חווית ניהול אחודה | ⏳ עתידי |
| P6 בניה | התראות | Overdue badge, email/WhatsApp reminder, אחוז השלמה | מניעת שכחה | ⏳ עתידי |
| P7 בניה | PDF/Excel ייצוא | דוח חודשי מלא, רשימת קבלנים, תנועות פיננסים ל-Excel | ניהול מול רואה חשבון | ⏳ עתידי |

# 5. ממצאי ארכיטקטורה טכנית

| מדד | ערך נוכחי | הערה |
| --- | --- | --- |
| גודל קובץ | 273KB / 5,615 שורות | תקין לעכשיו — מעל 400KB יתחיל להאט |
| קריאות DB בפתיחה | 6 סדרתיות | שנה ל-Promise.all → תיקון מיידי |
| קריאות DB סה״כ | 47 בקובץ | רוב המקרים עם error handling — טוב |
| משתנים גלובלים | 14 משתנים | allContractors, allProjects... — תקין ל-SPA |
| Error handling | 24 if(error) | כיסוי סביר — אין try/catch על loadAll |
| Event listener leaks | 13 addEventListener | ב-worker rows — יש סיכון לדליפה בre-render |
| Re-renders | renderX() מחזיר innerHTML | כל עמוד מצייר מחדש לחלוטין — מספיק לכמות הנתונים |
| CSS כפילויות | @media 768px הופיע 4x | תוקן — אך ניקוי סגנונות הכרחי |
| אוטוסייב | debounce 800ms | ✅ טוב — מונע DB spam |
| Mobile | Bottom nav 480px, hamburger 768px | ✅ בנוי נכון |

# 6. המלצה: מה לבנות קודם

🥇 ראשון — CO בנוסחת רווח (15 דקות): שנה renderProjects + renderForecast + renderDashboard. 3 שורות קוד. השפעה מיידית.

🥈 שני — Promise.all בטעינה (10 דקות): שנה loadAll() אחת. חוסך 3-4 שניות לכל פתיחה.

🥉 שלישי — כפתורי 📱💬 קבלן (20 דקות): הוסף tel: ו-wa.me בכרטיסי קבלן. שימושי ביומיום.

4️⃣ רביעי — Badge 'באיחור' (20 דקות): בדיקת end_date < today בכל שורת פרויקט. מונע שכחה.

5️⃣ חמישי — מעקב הכנסות (סשן מלא): type=received + מאזן + cash flow. נותן תמונה פיננסית מלאה.

Stonhard CRM  |  AI Code Audit  |  Avshi Sapir  |  05/03/2026

מסמך זה מבוסס על ניתוח קוד בפועל של index_05032026.html — 5,615 שורות, 273KB